# Исследование готовности WT ПК-клиента и план этапов доведения до релиза

## Контекст и итоговый вердикт

Цель исследования — оценить, насколько текущий WT ПК‑клиент соответствует «жёсткому канону» проекта: клиент считает всё (бой/урон/статусы/щиты/перемещение/усталость‑голод‑жажда/перевес/крафт‑алхимия‑кулинария/лут/encounters/RNG/валидации/миграции), а мастер даёт нарратив и намерения, но не пересчитывает формулы. Ключевая проверка — замкнутый цикл: load → act → changelog → apply → turnpack → master reply → apply → repeat, с воспроизводимостью и тестируемостью.

По факту в текущих артефактах клиент уже выглядит как сильный “инфраструктурный каркас + вертикальный срез”, но не как «полностью работающий клиент по канону» (в смысле полного rule-engine). Это нормально: каркас сделан уверенно, но “мозги боя и шкал” ещё не встроены.

Оценка готовности (две шкалы, чтобы не было самообмана): - Готовность “turnpack loop + инфраструктура” (клиент↔мастер): ~70% — загрузка пака/сейва, детерминированный RNG, dispatcher для части действий, экспорт TURNPACK, применение мастерского CHANGELOG, авто‑сейв/бэкапы, UI‑обвязка. - Готовность “полный канон (rule-engine)” : ~25% — потому что боевой движок, статусы (T1–T5), расчёт шкал и тиков пока либо отсутствуют, либо представлены «record‑only / safe no‑op» маршрутами.

Три главных BLOCKER для “полного канона”: 1) Нет боевого rule-engine: события combat.* существуют как протокольные маркеры, но клиент их по сути не исполняет (нет вычисления урона/инициативы/статусов/щитов). 2) Формулы и “тики” не являются исполняемым кодом клиента: в контенте есть формулы (в т.ч. ActionsPerTick, InitiativeScore, капы щитов и т.п.), но они не применяются для пересчёта состояния. 3) Нет полноценного turn/tick workflow: клиент умеет применять SYS_TURN_BEGIN/END, но не управляет ходом/тиком как системой (что критично для 10‑ходового демо и для уникальности event_id по “turn_no”).

## Карта артефактов и что в них реально лежит

В переданном бандле обнаружены и распакованы все ожидаемые файлы (ничего не отсутствует): C31/C32/C33 клиента, отдельный db_bundle (v0.6.6 encounters patch), концепт‑док, handoff‑пак.

С практической точки зрения: - C33 — это фактически C32 + изменения в UI (разница между C32 и C33 обнаруживается почти исключительно в wt_client/ui/app.py). Это хорошая новость: ядро не “плавает” между версиями, стадия действительно UI‑ориентированная. - Внутри клиента уже есть встроенный demo datapack (bundles/WT_demo_pack_C32.zip), из которого клиент может работать “из коробки”.

Отдельно важное наблюдение: текущие архивы стадий клиента содержат мусор сборки/прогонов (__pycache__, .pytest_cache, .wt_logs, .wt_cli_tmp и даже runtime‑сейвы/бэкапы). Это не баг “логики”, но это жёсткий стоп‑фактор для release quality: финальные stage‑zip должны быть чистыми и воспроизводимыми.

## Запуск, тесты и Runbook

### Что удалось проверить “железно”

- Тестовый комплект клиента запускается и отрабатывает стабильно: локальные unit‑тесты проходят, часть интеграционных тестов помечена как RC‑зависящая и пропускается без установленного пак‑пути.

- Встроенный demo datapack проходит --health.

- Основной цикл через CLI подтверждается на практике:

- демо‑сейв извлекается;

- демо‑changelog применяется (в том числе SYS_RNG_INIT, WORLD_MOVE, MODE_SET);

- ActionDispatcher выполняет действия (move, node_action, craft);

- TURNPACK экспортируется и валидируется по JSON Schema draft‑07.

JSON Schema draft‑07 как стандарт валидации — нормальный выбор для стабильного «контрактного» протокола. [1]

### Runbook (минимально необходимые команды)

Далее команды приводятся как “правильный маршрут” для CI/локального прогона:

# 1) Перейти в корень WT_client_stage_C33 (или C32)
python -m pip install -r requirements.txt

# 2) Тесты
python -m pytest -q

# 3) Проверка встроенного demo datapack
python -m wt_client --use-bundled-demo-pack --health

# 4) CLI demo: извлечь демо-сейв, применить демо-changelog, экспортировать TURNPACK
python -m wt_client --use-bundled-demo-pack --demo --export-turnpack out.json

# 5) Выполнить действие и получить TURNPACK с delta_events
python -m wt_client --use-bundled-demo-pack --demo \
  --act '{"type":"node_action","action_id":"PROCEED"}' \
  --export-turnpack out_after_proceed.json

# 6) Применить мастерский CHANGELOG (строго/лениентно) + автосейв
python -m wt_client --use-bundled-demo-pack --demo \
  --apply-changelog master_changelog.json

# 7) UI
python -m wt_client --use-bundled-demo-pack --ui

Для release‑режима и портативных данных предусмотрен WT_DATA_ROOT, а для RC‑интеграционных тестов — WT_TEST_PACK. Скрипты сборки под PyInstaller используют --collect-all, что соответствует рекомендованным опциям для подтягивания ресурсов пакета. [2]

## Контракты данных и детерминизм

### CHANGELOG как основной протокол

Архитектура клиента следует подходу “событийного журнала” (event sourcing): состояние меняется через применение событий, а не через прямые мутации “UI‑логикой”. Это правильная магистраль для воспроизводимости, дебага и “мастер не пересчитывает формулы”. Классический смысл event sourcing хорошо описан у Martin Fowler[3]. [4]

Текущий статус: - ChangelogEngine обеспечивает: - идемпотентность через cursor (seen_event_ids); - атомарность “по секциям” (с откатом копии секции при ошибке); - явный whitelist поддерживаемых событий и safe no‑op для ряда combat.*/loot.generate/action.request и т.д. - master_changelog валидируется через JSON Schema и (в strict режиме) режет неизвестные типы событий на входе.

### Детерминированный RNG

RNG реализован как много‑поточный (streams) движок с сериализуемым состоянием и счётчиками. Базовый алгоритм — PCG‑подобная схема с возможностью “jump/advance” (skip‑ahead), что идеально ложится на аудит roll_index и реплеи. Семейство PCG спроектировано именно для reproducible results и множественных потоков, что соответствует требованиям проекта. [5]
Указание авторства/контекста (по сути “честная родословная” подхода): Melissa O'Neill[6]. [7]

Текущий статус: - RNG детерминированный, с потоками, счётчиками и snapshot/restore. - Риски не в RNG как таковом, а в том, когда и сколько раз RNG потребляется (см. раздел “скрытые мины”).

### Целостность сейва и атомарные записи

SaveStore делает безопасную запись через temp‑директорию и os.replace‑swap. В документации Python подчёркнуто, что os.replace заменяет цель и на POSIX считается атомарной операцией, что подходит для “не убить сейв при падении”. [8]
На Windows атомарность замены директорий традиционно тоньше (и это нормально — нужно тестировать сценарии блокировок файлов), но выбранная стратегия “swap dir + rolling backups” правильная.

## Матрица готовности и GAP backlog

### Матрица готовности подсистем

| Подсистема | Статус | Где в коде | Как проверить быстро |
| --- | --- | --- | --- |
| ContentPackLoader (zip/dir, root detection) | OK | core/content_pack.py | pytest + --health |
| Pack smoke/health validator | PARTIAL | core/pack_smoke.py, core/validate_pack.py | --health на demo pack; на bare db_bundle выявляется спорный кейс |
| SaveStore (load/save, бэкапы, swap) | OK | core/save_store.py | test_save_* + руками создать слот в UI |
| Миграции сейвов | MISSING (функционально) | core/migrations.py | registry пустой → миграций нет |
| ChangelogEngine (apply/idempotent) | OK (ограниченный набор) | core/changelog_engine.py | test_changelog_engine_demo.py |
| Master CHANGELOG ingest + schema validation | OK | core/master_changelog.py, wt_client/specs/master_changelog_schema.json | test_master_changelog_schema_and_apply.py |
| RNG Engine (streams, counters, snapshot/restore) | OK | core/rng_engine.py, core/rng_state.py | test_rng_engine.py |
| ActionDispatcher | PARTIAL | core/action_dispatcher.py | --act {"type":"move"...} / PROCEED / craft |
| WorldResolver + NodeInteractions + ActionCatalog | OK | core/world_resolver.py, core/node_interactions.py, core/action_catalog.py | UI “Actions here”, move, список действий |
| Encounter Resolver (выбор энкаунтера) | OK (MVP) | core/encounter_resolver.py | PROCEED в demo |
| Loot Resolver (детерминированный лут) | OK (MVP) | core/loot_resolver.py | PROCEED / тесты loot |
| Craft/Alchemy/Cooking (из sqlite + selectors) | OK (MVP) | core/craft_resolver.py, core/selector_resolver.py | craft via CLI/UI, тесты |
| Inventory delta (add/remove/consume) | PARTIAL | core/inventory_delta.py | craft, loot, apply master grant |
| Combat engine | MISSING | (нет модуля) | — |
| Status engine (T1–T5) | MISSING | (нет модуля) | — |
| Механика шкал (fatigue/hunger/thirst/carry) | PARTIAL/PLACEHOLDER | чтение из сейва + record-only actions | проверить WATER_REFILL/REST: пока без расчётов |
| UI (Stage10) | OK (для текущего среза) | ui/app.py | --ui |
| Release build | PARTIAL | RELEASE_BUILD.md, scripts/build_pyinstaller.* | собрать PyInstaller, но stage zip грязный |

### GAP backlog в формате тикетов

Ниже — тикеты “что ещё нужно”, чтобы перейти от «вертикальный срез протокола + инфраструктура» к «полный канон». Формулировки намеренно сухие: это основа для этапов и контроля прогресса.

GAP-001 — BLOCKER
Symptom: невозможно честно выполнить “10 последовательных ходов”: нет встроенного turn/tick‑workflow, active_turn не управляется клиентом как системой, а event_id завязан на turn_no → повышается риск коллизий/идемпотентных “самоповторов”.
Root cause hypothesis: отсутствует отдельная подсистема turn/tick и генерация SYS_TURN_BEGIN/END как часть клиентского цикла.
Fix plan (minimal): ввести TurnEngine (или TickEngine) в core: явные операции “begin_turn / end_turn / advance_time”, генерация системных событий, связка с ActionDispatcher.
Acceptance test: скрипт/команда, которая на demo‑слоте делает 10 ходов (move/proceed/rest/water/craft), и на выходе: active_turn == 10, cursor.seen_event_ids монотонен, повтор прогона на том же input даёт byte‑identical TURNPACK.
Regression risk: изменение event_id схемы может поломать старые сейвы/реплеи → нужна миграция/версионирование.
Estimation: L.

GAP-002 — BLOCKER
Symptom: “клиент считает всё” нарушено: в content есть формулы и caps (ActionsPerTick, щиты, max hp и т.д.), но клиент их не исполняет и не возвращает объяснения.
Root cause hypothesis: отсутствует FormulaEngine (интерпретатор machine_spec) и слой DerivedStats.
Fix plan (minimal): реализовать интерпретатор ограниченного DSL из content/core/formulas.json, подключить caps, добавить режим “trace/explain” (дерево вычислений) для UI.
Acceptance test: unit‑тесты на 10–15 формул; интеграционный тест: изменение входов (SPD/STR/щит) детерминированно меняет derived‑поля и отражается в TURNPACK snapshot_min.
Regression risk: любые “float vs int” края; потребуется чёткая политика округления и clamp.
Estimation: M–L.

GAP-003 — BLOCKER
Symptom: боевые события не исполняются: combat.start/end сейчас безопасные no‑op, урона/щит‑проков/инициативы/ActionsPerTick нет.
Root cause hypothesis: нет CombatEngine и боевого state layout в session + отсутствует расширение ChangelogEngine под боевые типы событий.
Fix plan (minimal): CombatEngine MVP: “создать бой → тик → действия → урон → конец боя”, используя уже существующие RNG streams (RNG_COMBAT, RNG_INJURY) и формулы (инициатива/ActionsPerTick).
Acceptance test: deterministic combat replay: одинаковый seed + одинаковые действия = одинаковый changelog (по event_id и payload), 2 тика минимум, проверка инвариантов (HP не < 0, счётчики RNG монотонны).
Regression risk: расширение схемы master CHANGELOG; нужен план совместимости.
Estimation: L.

GAP-004 — BLOCKER
Symptom: статусы (T1–T5 шкалы, временные эффекты) не исполняются, а должны влиять на бой/шкалы/передвижение.
Root cause hypothesis: нет StatusEngine и модели “эффект → модификаторы → длительность → триггеры”.
Fix plan (minimal): StatusEngine MVP: хранение, тики длительности, применение модификаторов (вначале только к статам/метрам), сериализация в save/session.
Acceptance test: добавление статуса через changelog меняет derived‑параметры и отражается в explain‑trace; статус с длительностью корректно “сгорает” по тикам.
Regression risk: высокое влияние на формулы; нужен golden‑replay.
Estimation: L.

GAP-005 — BLOCKER
Symptom: усталость/голод/жажда/перевес сейчас либо просто отображаются из сейва, либо действия вида WATER_REFILL/REST — record‑only без реальных расчётов.
Root cause hypothesis: нет MeterEngine + нет правил влияния действий и времени на meters.
Fix plan (minimal): MeterEngine MVP: обновление по тик‑таймеру + частичное влияние действий (REST уменьшает fatigue, WATER_REFILL уменьшает thirst и т.п.) строго по caps/formulas.
Acceptance test: 10‑ходовый сценарий, где thirst/fatigue меняются предсказуемо; ни один meter не выходит за clamp‑границы.
Regression risk: потребуется согласование “единиц” (ticks, seconds, per-hour) и каноническая шкала времени.
Estimation: L.

GAP-006 — BLOCKER
Symptom: stage‑архивы клиента содержат .wt_logs, .wt_cli_tmp (включая runtime save и backups), .pytest_cache, __pycache__. Это нарушает DoD‑L3 (“воспроизводимая сборка”) и создаёт риск утечки мусора/данных.
Root cause hypothesis: сборка stage zip делалась из рабочего каталога без “release clean step”.
Fix plan (minimal): добавить release‑скрипт scripts/make_stage_zip.py (или .sh/.ps1), который: чистит кэши/логи/темпы, собирает архив из whitelist файлов, и пишет checksum manifest.
Acceptance test: новый stage zip не содержит ни одной из директорий/файлов кэша; распаковка на чистой машине → pytest -q и --ui работают.
Regression risk: минимальный, но нужно следить за тем, чтобы не выкинуть bundles/.
Estimation: S–M.

GAP-007 — HIGH
Symptom: --health на “голом” db_bundle zip даёт некорректные ошибки (в частности, из‑за префикса ./), и в целом валидатор не умеет режим “validate db_bundle only”.
Root cause hypothesis: validate_pack предполагает полный datapack и не учитывает db_bundle_dir="." как нормальный кейс.
Fix plan (minimal):
- обработать db_bundle_dir="." как dbpre="";
- добавить флаги/режимы: --health-datapack и --health-dbbundle.
Acceptance test: --health-dbbundle на db_bundle zip возвращает OK и проверяет наличие sqlite + ключевых json; --health-datapack остаётся строгим.
Regression risk: низкий.
Estimation: S.

GAP-008 — HIGH
Symptom: строгий master_changelog schema перечисляет только текущие поддерживаемые event types; как только появятся боевые/статусные события, потребуется управляемая эволюция схемы, иначе цикл “мастер → клиент” начнёт ломаться об валидацию.
Root cause hypothesis: нет процесса “schema versioning + backward compatibility rules” для master changelog.
Fix plan (minimal): ввести явную schema_version для master changelog, поддержать несколько версий схемы, добавить стратегию “strict by default, lenient for dev”.
Acceptance test: клиент принимает старую и новую схему, корректно валидирует и применяет.
Regression risk: средний (контракт).
Estimation: M.

GAP-009 — HIGH
Symptom: миграции сейвов заявлены каркасом, но фактически отсутствуют (registry пустой), при этом DoD‑L2 требует пошаговых безопасных миграций и tooling.
Root cause hypothesis: migrations.py пока только “hook point”.
Fix plan (minimal): добавить хотя бы 2 реальных миграции (пример: перенос cursor в session, нормализация meters), плюс CLI tool wt_client migrate-save --in ... --out ... без in-place по умолчанию.
Acceptance test: сейв “старой версии” мигрируется в новую, создаётся backup, roundtrip сохраняется.
Regression risk: высокий, но контролируемый через golden сейвы.
Estimation: M–L.

GAP-010 — MEDIUM
Symptom: нет golden‑реплеев/эталонов, которые ловят регрессии детерминизма (особенно при добавлении боёв/статусов).
Root cause hypothesis: тесты есть, но нет “golden artifacts” набора demo saves + expected changelog/turnpack.
Fix plan (minimal): добавить /tests/golden/ и команду python -m wt_client.tools.golden_demo для генерации и проверки.
Acceptance test: одно действие → ожидаемый changelog/turnpack совпадает по canonical JSON; изменения в логике требуют осознанного update эталонов.
Regression risk: низкий, но дисциплина нужна.
Estimation: M.

GAP-011 — MEDIUM
Symptom: UI пока почти не показывает “почему так” (explain trace), хотя канон требует объяснимость расчётов (иначе мастер/игрок не сможет отличить баг от дизайна).
Root cause hypothesis: нет unified “Result + Explain” структуры внутри core.
Fix plan (minimal): стандартный объект результата для core‑операций: {value, explain_tree, inputs_used, caps_applied} и отрисовка explain в UI вкладкой/панелью.
Acceptance test: для 3–5 формул UI показывает trace, совпадающий с вычислениями.
Regression risk: низкий.
Estimation: M.

## Дорожная карта стадий и критерии приёмки

Ниже — предложенный план стадий (3–7 этапов), каждый завершает measurable‑артефакты. Названия стадий условны; важно содержание и критерии “Done”.

Stage C34 — Release hygiene + управляемый E2E demo loop
Goal: привести проект к состоянию “из коробки”: чистый stage zip, стабильный demo сценарий, понятный Runbook.
Scope in: GAP‑006, GAP‑007, GAP‑010 (частично), базовые доки запуска, скрипт сборки stage zip.
Scope out: бой/статусы/формульный движок.
Tests: pytest -q зелёный; --health для demo pack; новый --health-dbbundle для db_bundle zip.
Artifacts: WT_client_stage_C34.zip (без кэшей/логов), manifest.json с checksum, README обновлён, tools/golden_demo.py (хотя бы для текущих действий).
Done criteria: stage zip чистый; на чистом окружении выполняется demo: “создать слот → PROCEED → экспорт turnpack → apply master changelog → autosave”.

Stage C35 — Turn/Tick Engine и каноническая временная ось
Goal: сделать “ход/тик” частью клиентской системы, чтобы event_id и реплеи имели смысл на длинной дистанции.
Scope in: GAP‑001, политика time/ticks, генерация SYS_TURN_BEGIN/END, state checksum.
Scope out: полноценный бой.
Tests: golden‑прогон 10 ходов ×2 должен совпасть; проверка монотонности cursor и RNG counters.
Artifacts: tools/run_10_turns.py, golden save+changelog+turnpack.
Done criteria: 10‑ходовый сценарий возможен без ручных правок; нет event_id коллизий; повторяемость подтверждена.

Stage C36 — FormulaEngine + DerivedStats + Explain
Goal: клиент начинает “думать формулами” из контента и умеет объяснять результат.
Scope in: GAP‑002, GAP‑011; вычисление как минимум: EffectiveSPD, ActionsPerTick, InitiativeScore, щит‑капы, MaxHP, FATMax.
Scope out: боевые действия (только подготовка базы).
Tests: unit‑тесты интерпретатора DSL + сравнение с эталонными значениями; explain‑trace проверяется на структуру/детерминизм.
Artifacts: модуль core/formula_engine.py, UI вкладка Explain.
Done criteria: изменение входов в сейве (stats/щит) детерминированно отражается в derived‑полях и TURNPACK.

Stage C37 — Шкалы и эффекты действий (meters workflow)
Goal: REST/WATER_REFILL/перемещение начинают менять состояние по канону (без новых механик, только реализация существующих).
Scope in: GAP‑005; MeterEngine; минимальная нагрузка/перевес по доступным данным предметов (или строгий “unknown weight → 0” до появления поля).
Scope out: боевой урон, статусы T‑уровней (если не успевают — хотя бы инфраструктура для статусов).
Tests: golden 10‑ходов обновляется: hunger/thirst/fatigue меняются; clamp работает.
Artifacts: обновление action handlers (REST/WATER_REFILL теперь не record‑only), документация “что уже считается”.
Done criteria: TURNPACK snapshot_min показывает “живые” метры, а не замороженные значения.

Stage C38 — Combat MVP
Goal: клиент способен провести бой минимум на 2 тика, детерминированно, с логом и воспроизводимостью.
Scope in: GAP‑003, GAP‑004, GAP‑008 (расширение schema), начало DamagePipeline + ShieldProc по caps + базовые статусы.
Scope out: сложный AI, сложные ауры/перки (если их нет в каноне/контенте — не придумывать).
Tests: golden combat replay; проверка инвариантов (HP>=0, shield bounds, RNG counters).
Artifacts: CombatEngine, расширенный ChangelogEngine, обновлённый master_changelog schema version.
Done criteria: бодрый бой “старт → 2 тика → конец”, без участия мастера в числах.

Stage C39 — Release Candidate build
Goal: воспроизводимая сборка (zip/exe) + smoke/golden на чистой машине, читаемая документация.
Scope in: финализация packaging, README “как играть/как разработчику”, support bundle UX.
Tests: полный pytest + golden + (по возможности) RC integration tests при наличии настоящего WT_data_release_candidate.zip.
Artifacts: RC zip/exe, manifest с checksum, changelog стадий.
Done criteria: “скачал → запустил → сыграл 10 ходов → отправил turnpack → применил мастерский changelog → продолжил” без шаманства.

## Быстрые победы и скрытые мины

### Быстрые победы (реально сделать за день)

- Ввести “release clean + whitelist zip” и перестать тащить .wt_logs/.wt_cli_tmp/__pycache__ в stage‑архив (это прям моментально повышает ощущение продукта).

- Починить --health для db_bundle_dir="." и добавить режим “db_bundle only” (это улучшит pipeline контента и снизит шум ошибок).

- Добавить одну команду/скрипт “run golden demo” (пусть даже пока без боя): move → proceed → export turnpack → apply mock master → craft.

### Скрытые мины (то, что чаще всего ломает детерминизм и сейвы)

- event_id от turn_no: пока turn_no не управляется клиентом как система, вы легко получите “странную идемпотентность” (действие не применяется, потому что выглядит как повтор). Это не баг Python, это баг модели хода.

- RNG consumption discipline: один лишний next_u32() “для лога” — и весь реплей поедет. Нужно жёстко: RNG трогаем только когда событие обязано потребить RNG, и обязательно логируем roll_index before/after.

- Время/ts как соль для ID: если какие‑то ID завязаны на ts, а ts берётся из реального времени или плавающего источника, реплей умрёт. Любая “временная метка” должна быть либо из состояния (ticks), либо из детерминированного turn engine.

- Эволюция схем: master_changelog schema сейчас строгая — это хорошо. Но без управления версиями схем и миграций сейвов вы упрётесь в “либо ломаем старое, либо не развиваемся”.

- Windows‑реалии файлов: атомарные замены и переносы директорий могут вести себя иначе при открытых файлах; rolling backups — спасение, но нужно smoke‑тестирование сценариев “файл занят”.

Итого: текущий клиент уже похож на “качественный моторный отсек” (pack/save/changelog/rng/turnpack/ui), но чтобы это стало “машиной, которая реально едет по канону”, нужны стадии, где появятся формульный движок, тик‑система, шкалы и бой. В этот момент проект перестанет быть “демо с кнопками” и станет воспроизводимой одиночной RPG‑системой, где мастер — режиссёр, а не калькулятор.

[1] [6] JSON Schema

https://json-schema.org/draft-07?utm_source=chatgpt.com

[2] [3] Using PyInstaller — PyInstaller 6.19.0 documentation

https://www.pyinstaller.org/en/stable/usage.html?utm_source=chatgpt.com

[4] Event Sourcing

https://www.martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html?utm_source=chatgpt.com

[5] [7] PCG, A Family of Better Random Number Generators | PCG, A Better Random Number Generator

https://www.pcg-random.org/?utm_source=chatgpt.com

[8] os — Miscellaneous operating system interfaces — Python 3.12.10 문서

https://docs.python.org/ko/3.12/library/os.html?utm_source=chatgpt.com